SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO N° 01/2018

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MOSSORÓ/RN

MARÇO DE 2018

SUMÁRIO

PREÂMBULO

1. DO OBJETO

2. DATA E HORÁRIO DO CERTAME

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6. DO CREDENCIAMENTO

7. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO

8. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

9. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

10. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO

11. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS INFORMAÇÕES

12. DA HABILITAÇÃO

13. DOS RECURSOS

14. DA CONTRATAÇÃO

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17. DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

18. DAS GARANTIAS

19. DO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO

20. DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO

21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

22. DOS ADITIVOS CONTRATUAIS

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO

25. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

26. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

27. DO FORO

28. DISPOSIÇÕES FINAIS

29. DOS ANEXOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 01/2018

PREÂMBULO

A União, por intermédio da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, autarquia federal em regime especial, instituída pela Lei nº 11.155, de 29 de julho de 2005, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 24.529.265/0001-40, com sede na Avenida Francisco Mota, nº 572, Bairro Presidente Costa e Silva, CEP: 59625-900, na cidade de Mossoró/RN, mediante a Comissão do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, designada pela Portaria UFERSA/GAB nº 740/2016, de 03 de novembro de 2016, torna público para conhecimento dos interessados que no dia, horário e local indicados no item 2 deste Edital, fará realizar licitação na modalidade RDC, na forma eletrônica, pelo critério de julgamento MENOR PREÇO, regime de contratação EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e modo de disputa ABERTO, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei nº 12.462/2011 e do Decreto nº 7.581/2011.

1 DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para executar os Serviços Remanescentes do Bloco de Sala de Professores II no Campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN, em conformidade com as características especificadas neste Edital e seus anexos.

1.2 Os projetos completos, incluindo os arquivos contendo as plantas (desenhos), referentes ao objeto deste RDC eletrônico estarão à disposição das empresas interessadas no link: https://licitacao.ufersa.edu.br/noticias/ ou na sala da Comissão do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, localizada no térreo do Edifício Pedro Fernandes Pereira (Rosadão), situado no Câmpus Leste da UFERSA em Mossoró, com endereço na Avenida Francisco Mota, nº 572, Bairro Presidente Costa e Silva, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró/RN.

1.2.1 As licitantes deverão trazer um dispositivo de armazenamento digital no qual serão gravados os arquivos acima referidos.

2 DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1 A Sessão Pública do RDC, na forma eletrônica, a ser realizada pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, UASG: 153033, terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

DATA: 09 de Abril de 2018

HORÁRIO: 09H00

2.2 Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico estabelecido, desde que não haja comunicação do Presidente da Comissão em contrário.

3 DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1 A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus anexos, pela Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, e pelo Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011.

3.2 Fundamento legal: art. 1º, § 3°, da Lei nº 12.462/2011.

3.3 Forma de execução da licitação: eletrônica.

3.4 Modo de disputa: ABERTO.

3.5 Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

3.5.1 Justificativa: na hipótese de ocorrerem pequenas alterações nos projetos, não haverá qualquer prejuízo para a Contratada e Contratante, visto que a contratada só receberá pelo que efetivamente realizar.

3.6 Critério de julgamento: MENOR PREÇO.

4 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1 Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas referentes ao Edital e seus anexos deverão ser solicitados à COMISSÃO, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, preferencialmente, via e-mail cplufersa@ufersa.edu.br. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os interessados.

4.1.1 As respostas aos esclarecimentos e à impugnação interposta serão dadas via sistema, em campo próprio, bem como divulgadas no sítio da UFERSA (www.ufersa.edu.br) nos links correspondentes a esta licitação, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública.

4.1.2 Os interessados deverão, sempre que possível, consultar o sistema para verificar a existência de mensagens, esclarecimentos, avisos do Presidente da Comissão, não sendo responsabilidade da UFERSA a alegação de desconhecimento em virtude do não acompanhamento das publicações.

4.2 A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à autoridade que assinou o Edital, mediante petição a ser enviada, obrigatoriamente, para o endereço eletrônico cplufersa@ufersa.edu.br, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação.

4.2.1 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, encaminhar sua PROPOSTA por meio do sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão.

4.2.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o interessado que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 5º (quinto) dia útil que anteceder à data de realização da licitação, hipótese em que a comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso. Essa comunicação será recebida apenas como mera informação.

4.2.3 Aquele que impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, será denunciado pelo crime tipificado no art. 93 da Lei nº 8.666/1993.

4.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 Poderão participar deste RDC os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2 Não poderão participar desta licitação:

5.2.1 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação;

5.2.2 Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;

5.2.3 Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública;

5.2.4 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;

5.2.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

5.2.6 Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

5.2.7 Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

6 DO CREDENCIAMENTO

6.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.2 O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante, ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao RDC eletrônico.

6.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema Compras Governamentais.

7 DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1 Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, denominado Presidente da Comissão, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

7.2 A participação no RDC Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e demais documentos exigidos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

7.3 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.comprasgovernamentais.gov.br, na opção “Acesso Identificado”.

7.4 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.5 Caberá ao prestador de serviço acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8 DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

8.1 No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

8.1.1 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

8.1.2 No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

9.1.3 A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

8.2 A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

8.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar (art. 11 do Decreto nº 6.204/07).

8.3.1 A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

9 DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

9.1 Após a divulgação deste Edital e seus anexos no Portal Comprasnet, a empresa licitante deverá encaminhar a proposta de preços inicial, exclusivamente por meio de Sistema Eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas iniciais.

9.1.1 A empresa licitante deverá apresentar a proposta de preços de forma detalhada, descrevendo o produto/serviço ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e totais, sob pena de desclassificação de sua proposta.

9.1.2 Fica vedado ao licitante identificar-se, no Sistema Eletrônico–especificamente, na descrição complementar–, quando do registro de sua proposta, sob pena de desclassificação do certame.

9.1.3 Durante o período de acolhimento de propostas, todos os licitantes poderão alterar suas propostas.

9.1.3.1 Ao visualizar a lista de proposta da licitação/grupo, os licitantes NÃO SERÃO IDENTIFICADOS, apenas suas propostas.

9.1.4 Após o período de acolhimento das propostas o Presidente da Comissão realizará a abertura das propostas e será definido o arrematante.

9.1.5 Para a formulação da proposta de preços, o licitante deverá se valer das especificidades constantes do Edital e seus Anexos.

9.1.6 Quaisquer despesas, tributos e custos diretos e/ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo pleitos de acréscimos a esses ou a qualquer título, devendo os respectivos serviços serem fornecidos a UFERSA, sem ônus adicionais.

9.1.7 Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, e incompatível com os preços de mercado, ainda que este Edital e seus anexos não tenham estabelecido limites mínimos.

9.1.8 A proposta deverá limitar-se ao objeto deste RDC, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus anexos.

9.2 O licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico quando do cadastramento da proposta, que cumpre os seguintes requisitos:

9.2.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação que ateste a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório.

9.2.2 Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.

9.2.3 Declaração de elaboração independente de proposta, a ser declarada no Sistema Eletrônico.

9.2.4 Declaração de que atende aos requisitos do Edital e seus anexos.

9.3 Aberta a Sessão Pública, a COMISSÃO verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos.

9.4 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5 O Sistema Eletrônico ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela COMISSÃO, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.6 O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo suas propostas como firmes e verdadeiras, bem como os lances inseridos durante a Sessão Pública.

9.7 A apresentação da proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízos da estrita observância à legislação.

9.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

9.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Art. 13, Inciso IV, do Decreto 5450/2005)

9.10. As propostas de preços sem detalhamento da descrição do objeto ou contendo apenas a redação “conforme descrito no edital” ou expressão equivalente, não serão aceitas.

10 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO

10.1 No dia e horário definidos neste Edital e no sistema Compras Governamentais, o Presidente da Comissão abrirá a sessão pública na internet com a utilização de sua chave e senha de acesso e procederá à abertura e verificação da PROPOSTA quanto às especificações e demais exigências deste Edital e seus Anexos.

10.2 Será desclassificada a proposta com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.3 A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

10.4 O sistema ordenará as PROPOSTAS automaticamente classificadas pela COMISSÃO, sendo que somente estas participarão da fase de lances. A PROPOSTA de maior vantajosidade será a de menor valor global ofertado para a execução do objeto da licitação.

10.5 Classificadas as propostas, o Presidente da COMISSÃO dará início à fase competitiva no horário determinado, quando então, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.6 Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, a participante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.7 O sistema eletrônico informará o valor mínimo entre os lances que corresponderá a 1% (um por cento) da diferença entre os valores das duas propostas de maior vantajosidade classificadas para a etapa competitiva (anterior à fase dos lances).

10.8 Será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa.

10.8.1Serão considerados intermediários os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido ofertado e registrado no sistema pela própria licitante.

10.9 Não será permitido cobrir o menor preço por desconto irrisório, sendo obrigatória a apresentação de lances com intervalo mínimo aplicado no item 10.7, tanto com relação às propostas de cada licitante, como também com relação à melhor proposta, no caso de o lance intentar cobrir o menor preço.

10.10 Os lances de mesmo valor serão classificados conforme a ordem de apresentação.

10.11 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções previstas neste Edital e na legislação.

10.12 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances às demais participantes.

10.13 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da Comissão. Fica desde já determinado neste instrumento que esse TEMPO NORMAL inicial de envio de lances será de até 30 (trinta) minutos.

10.14 Caso as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance de empresa que não se enquadre como microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurada a essas últimas à mesma a preferência de contratação, respeitando o seguinte:

a) Encerrado o tempo randômico, o sistema identificará automaticamente a existência de situação de empate ficto das propostas de preços, informando o nome da microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) O sistema de licitações ou o Presidente da Comissão convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontra em situação de empate para apresentar novo lance, inferior ao menor lance registrado, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão;

c) Durante o período, apenas a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada poderá registrar o novo lance. Neste novo lance não será obrigatória a observância do intervalo mínimo estabelecido no item 10.7 do edital;

d) Não havendo manifestação da microempresa ou da empresa de pequeno porte convocada nos termos do subitem precedente, o sistema verificará se há outra licitante em situação de empate, realizando a convocação de forma automática;

e) No caso em que a empresa vencedora do certame tenha sido convocada nos termos do alínea “b” e a disputa já tiver sido encerrada, porém tendo esta empresa sido desclassificada por não atender aos requisitos previstos no Edital, e uma outra microempresa ou empresa de pequeno porte ainda se encontre em situação de empate, o Presidente da Comissão deverá convocá-la, manualmente, via chat de mensagens, para oferta de novo lance;

f) Não havendo mais nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Presidente da COMISSÃO dar encerramento à disputa;

g) Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais participantes da licitação, bem como para toda a sociedade.

10.15 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e dos procedimentos constantes do subitem precedente, se for o caso, o Presidente da Comissão poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital e seus anexos.

10.16 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

10.17 Caso declarado vencedora da etapa de lances, a licitante ME ou EPP deverá juntamente com a sua documentação de habilitação comprovar o seu enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio do contrato ou estatuto social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou outro(s) documento(s) expedido(s) por órgão oficial.

10.18 Nas situações onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Preços com o mesmo valor global, e estes não sofram alteração após a etapa de lances, será adotado como critério de desempate o previsto no artigo 39 do Decreto nº 7.581/2011, inclusive com apresentação de nova proposta fechada a ser entregue em sessão pública em horário e data a serem informados pelo Presidente da Comissão no sistema Compras Governamentais.

10.19 No caso de desconexão do Presidente da Comissão no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

10.20 Quando a desconexão do Presidente da Comissão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação às licitantes, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

10.20.1 A COMISSÃO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender a licitação, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame.

10.21 De acordo com o disposto no caput do art. 46 do Decreto nº 7.581/2011, apenas a licitante detentora da proposta mais vantajosa, obtida após a fase dos lances, deverá encaminhar os documentos citados no item 11 deste Edital.

10.22 A capacidade máxima permitida para upload de arquivos do sistema ComprasNet durante todo processo licitatório é de 50 MB, incluindo proposta de preço, documentos de habilitação e eventuais diligências.

10.22.1 Os arquivos deverão ser anexados ao sistema no formato zipfile (.zip)

11. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS INFORMAÇÕES

11.1 A licitante detentora da proposta mais vantajosa deverá encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS com o VALOR GLOBAL, com a identificação de todos os custos unitários, respeitadas as condições definidas pelo art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93, com valores expressos em reais, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando as seguintes informações, a serem inseridas no sistema:

11.1.1 A proposta deverá ser apresentada em uma via, digitada, sem rasuras, em papel timbrado da firma, assinada pelo responsável técnico da empresa ou procurador, sobre o nome legível do signatário, contendo carta de apresentação, valor global da proposta em moeda corrente do país, planilha orçamentária, prazo de execução, o prazo de vigência e o cronograma físico-financeiro;

11.1.2 Quando a proposta de preços for assinada por procurador, deverá ser anexada, também, a procuração (firma reconhecida), juntamente com a cópia autenticada da cédula de identidade do outorgado;

11.1.3 A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro deverão ser assinados pelo responsável técnico, pertencente ao quadro da empresa ou por seu representante legal;

11.1.4 A proposta deverá estar acompanhada da planilha de composição unitária de custos, explicitando todos os componentes do preço unitário, como equipamentos, materiais, mão-de-obra, encargos sociais e taxa de benefícios e despesas indiretas.

11.1.4.1 A Comissão poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos para os serviços licitados;

11.1.5 Os licitantes deverão fornecer relação do quantitativo de pessoal técnico (operários) adequado e disponível para a realização do objeto desta licitação;

11.1.6 Os licitantes deverão fornecer relação do material a ser utilizado, bem como, uma única marca para cada item e seu respectivo fabricante;

11.1.7 Os licitantes deverão apresentar ainda o demonstrativo da composição da taxa de BDI utilizada, sendo OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens;

11.1.7.1 As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006.

11.1.7.1 Em atendimento a orientação do Acórdão  2.622 do TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional não devem incluir na composição de encargos sociais os gastos relativos às contribuições a que elas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006.

11.1.8 A relação de preços unitários deverá estar discriminada em algarismo e deverá englobar materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramentas e equipamentos (inclusive andaimes), como o deslocamento dos mesmos, taxa de administração, lucros, tributos, seguros, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre a obra. Essa relação poderá integrar o orçamento analítico;

11.1.9 Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

11.1.10 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas;

11.1.11 Os encargos sociais devidos deverão obedecer à legislação vigente, devendo ser consideradas as taxas de leis sociais e riscos do trabalho (Previdência Social; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; salário-educação; Serviço Social da Indústria – SESI; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa – SEBRAE; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); seguro contra os acidentes de trabalho (INSS); repouso semanal e feriados; auxílio-enfermidade; licença-paternidade; 13º Salário; dias de chuva, faltas justificadas na obra, outras dificuldades, acidentes de trabalho, greves, falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços; depósito por despedida injusta; férias (indenizadas); aviso prévio (indenizado); Equipamentos de Proteção Individual; seguro de vida e acidentes em grupo; refeições; vale-transporte), calculadas de modo a exprimir suas incidências e reincidências, e de acordo com as unidades praticadas nas composições de custos unitários, considerando-se a execução da Obra na cidade de Mossoró/RN;

11.1.12 Deverão constar também nas propostas os dados necessários para contatos e emissão da nota de empenho ou contrato, tais como: razão social, CNPJ, endereço completo, CEP, telefone, fax (quando houver), e-mail (quando houver), dados bancários (nome do banco, número da agência e número da conta corrente) e dados do representante legal (nome, CPF, identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço residencial e cargo na empresa), não sendo, no entanto, a falta dessas informações motivo para desclassificação das propostas;

11.1.13 O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos. Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta, considerar-se-á o prazo de 90 (sessenta) dias consecutivos para efeito de julgamento da mesma;

a) Em atenção ao que dispõe o Acórdão nº 4.365/2014-TCU - 1ª Câmara, no caso da celebração do contrato ocorrer após findo o prazo de validade da proposta, deverá a empresa ressalvar, por escrito, no momento da contratação, o seu interesse em resguardar o direito ao reajuste do contrato após decorrido o prazo de 1 (um) ano da apresentação da proposta, sob pena de preclusão lógica. Tal manifestação não desobriga o contratado de apresentar o pleito de reajuste no momento oportuno.

11.1.14 Declaração de que a licitante atende aos requisitos de habilitação, da forma como está disposto no caput do art. 16 do Decreto nº 7.581/2011;

11.1.15 As licitantes que se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte deverão apresentar também declaração de seu enquadramento, como dispõe o § 1º do art. 16 do Decreto nº 7.581/2011.

11.2 Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus anexos, a licitante deverá considerar na sua proposta que a fiscalização do contrato estará sediada na cidade de Mossoró/RN, cidade onde serão executados os serviços.

11.3 A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

11.4 É de inteira responsabilidade da licitante obter dos órgãos competentes, informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

11.5 Se admitido pelo sistema Compras Governamentais, até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta de preços anteriormente apresentada.

11.6 As propostas deverão ser formalizadas de acordo com as especificações explicitadas no Projeto Básico e seus anexos, integrantes da presente licitação, o que, não ocorrendo, implicará na desclassificação da proposta.

11.7 Não serão aceitas propostas enviadas por telex, fac-símile ou e-mail.

11.8 O preço proposto para a realização dos serviços objeto deste certame não poderá ser superior ao valor orçado pela UFERSA.

11.9 Não será admitida desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão..

11.10 A proposta atualizada e as planilhas de composição de preços unitários e globais, cronograma, detalhamento de BDI e detalhamento das Leis Sociais e demais pertinentes deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE via sistema Compras Governamentais no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a primeira convocação efetuada via sistema Compras Governamentais, o que, não executado poderá ocasionar a recusa da proposta.

11.10.1 O item “Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos” deverá ter seu valor total limitado a 2% (dois por cento) do valor global da proposta de preços.

11.10.2 item “Canteiro de Obras” deverá ter seu valor limitado a 3% (três por cento) do total global da proposta de preços.

11.11 Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento previamente estimado pela UFERSA;

b) Valor do orçamento previamente estimado pela UFERSA.

11.11.1 A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Nesta hipótese, licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.

11.11.2 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

11.12 Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que a Universidade Federal Rural do Semi-Árido admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado pela UFERSA.

11.12.1 Caso a proposta apresentada pelo licitante, após a fase de lances e em observância à ordem decrescente de vantajosidade das propostas, esteja incompatível com os valores por etapa de obra/serviço de engenharia estabelecido no orçamento de referência, o Presidente da Comissão de Licitação do RDC poderá convocar o licitante, via chat do portal Compras Governamentais, para realizar a compatibilização do valor proposto ao valor de referência.

11.12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados, além do preço global, os quantitativos e os preços unitários considerados relevantes, conforme o art. 24, inciso V, §3º, da Lei nº 12.462/2011.

12.12.3 Caso a proposta e demais documentos apresentados pela empresa classificada em primeiro lugar não sejam aprovados pela UFERSA, será(ão) convocado(s) na ordem de classificação os demais classificados até que se obtenha proposta aprovada.

11.13 No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos exigidos neste Edital, sem as justificativas aceitas pela COMISSÃO, ou na hipótese de apresentação daqueles em desacordo com as especificações previstas neste Edital, a licitante estará sujeita às sanções previstas neste Edital, podendo ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios, e realizada a negociação, ser convocada para celebração do contrato.

11.14 A natureza das planilhas de Composição dos Custos Unitários, do BDI e dos Encargos Sociais é meramente auxiliar. Para preservar proposta mais vantajosa, se a Comissão verificar que a composição dos preços apresentada não atende integralmente ao exigido ou que contenha erros que não comprometam a proposta, poderá exigir que o licitante a corrija ou complemente, detalhando melhor os componentes, tais como: materiais, mão de obra, ferramentas/equipamentos, BDI e encargos sociais.

11.15 Eventuais falhas, omissões ou defeitos formais nos documentos apresentados pela Licitante, referentes à Proposta Comercial, poderão ser relevados ou sanados pela Comissão, mesmo que para tanto seja necessária a realização de diligência;

11.15.1 Consideram-se falhas, omissões ou defeitos formais aqueles que:

a) não desnaturem o objeto do documento apresentado

b) permitam aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento;

11.15.2 Quando do saneamento de falhas, omissões ou defeitos formais, não será aceita a inclusão de documento obrigatório, nos termos deste Edital, originalmente ausente na documentação apresentada pela Licitante.

12 DA HABILITAÇÃO

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o presidente da Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

12.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

12.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

12.2 Será proibido de contratar com o Poder Público a empresa cujo sócio majoritário esteja vinculado como sócio majoritário em outra pessoa jurídica com ocorrências impeditivas.

12.3 Constatada a existência de sanção, o presidente da Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

12.4 Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa à:

- Habilitação jurídica;

- Qualificação econômico-financeira;

- Regularidade fiscal;

- Regularidade trabalhista;

- Qualificação técnica; e

- Documentação complementar.

12.4.1 Documentos relativos à habilitação jurídica:

a) Cédula de identidade, no caso de licitante pessoa física;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Em caso de cooperativas: inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais; registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver; Ata de Fundação; Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou; regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou; editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação (art. 19, § 3º da IN SLTI/MPOG nº 02/2008).

12.4.1.1 Os documentos previstos no item 11.4.1 poderão ser substituídos pela Declaração emitida pelo SICAF, que, obrigatoriamente deverá constar o nível de cadastro correspondente, devidamente atualizado.

12.4.2 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual;

b) Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores das justiças estadual e federal do domicílio do licitante pessoa física;

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente autenticado na junta comercial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

d) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

e) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:

I - No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;

II - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente.

f) Patrimônio Líquido igual a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, em conformidade com o artigo 31, inciso III, da Lei nº. 8.666/93;

12.4.2.1 A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = __ ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO__

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG  =    ___________       ATIVO TOTAL________________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC  =  ____ATIVO CIRCULANTE_____

PASSIVO CIRCULANTE

a) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

b) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

c) É obrigatória a apresentação do capital social da empresa através do balanço patrimonial vigente, juntamente com o documento em apreço, o memorial de cálculo correspondente;

12.4.2.2 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.4.2.3 Os documentos previstos no item 12.4.2 poderão ser substituídos pela Declaração emitida pelo SICAF, que, obrigatoriamente deverá constar o nível de cadastro correspondente, devidamente atualizado.

12.4.3 Documentos relativos à Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através de cartão emitido pelo site da Secretaria da Receita Federal.

b) Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como o objeto contratual;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

e) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal (certidões negativas de tributos estaduais e municipais) do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei.

f) As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);

II - A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. (art. 4º, § 2º, do Decreto nº 6.204/07);

III - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.4.3.1 Os documentos previstos no item 12.4.3 poderão ser substituídos pela Declaração emitida pelo SICAF, que, obrigatoriamente deverá constar o nível de cadastro correspondente, devidamente atualizado.

12.4.4 Documentos relativos à Regularidade Trabalhista:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

12.4.5 Documentos relativos à Qualificação Técnica:

a) Certidão de Registro e Quitação, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Estado do Rio Grande do Norte, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato;

b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de:

12.4.5.1 Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica, legalmente habilitados, que se responsabilizarão pelos trabalhos, relativa à execução de serviço de engenharia em edifícios públicos ou privados, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo serviços de engenharia com características semelhantes ao objeto licitado, sem exigência de quantitativos mínimos.

a) Comprovante de que a licitante dispõe de um profissional de Engenharia Civil, ou outro(s), com atribuições de competências compatíveis com o objeto desta licitação. Este profissional deverá ser o mesmo do(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional de que trata o item 12.1.5.1. Esta comprovação poderá se dá através de:

- Apresentação do registro na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) caso a empresa tenha em seu quadro permanente o profissional em menção; ou

- Da comprovação da existência de um contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, caso a empresa já disponha de contrato vigente com um profissional que atenda ao requisito; ou

- Através da emissão de uma declaração de aceitação da responsabilidade técnica (ANEXO IX) emitida pelo profissional a ser contratado pela empresa para responsabilizar-se pela execução; ou

- Através da Certidão de Registro e Quitação da empresa emitida pelo CREA, conforme o item 12.4.5-a, onde conste o nome deste profissional como integrante do quadro técnico.

b) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

12.4.5.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra, em edifícios públicos ou privados comerciais, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os serviços de engenharia com características semelhantes ao objeto licitado, sem exigência de quantitativos mínimos.

12.4.5.3 Declaração de que o licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução, conforme modelo do ANEXO VII.

a) A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (84) 3317-1779 (Superintendência de Infraestrutura).

b) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação.

c) A licitante poderá se abster da realização da vistoria, desde que apresente a Declaração de Desistência de Visita Técnica, conforme sugere o modelo do Anexo VIII.

12.4.6 Documentação complementar:

12.4.6.1 Certidão simplificada de Registro na Junta Comercial do Estado da licitante, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias, que tenham especificado como objetivo social da empresa, atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

12.4.6.2 Comprovação de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), que medirá o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar, e devendo ser igual ou superior ao orçamento oficial estimado pela UFERSA para os serviços objeto da presente licitação, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL = (n x CFA) – Va 12

Em que:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;

n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;

CFA = Capacidade Financeira Anual;

Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais correspondentes ao mês da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados "pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para o objeto em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos conforme Anexo X (relação dos contratos da empresa em execução e a iniciar).

12.4.6.2.1 Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “Relação dos Contratos da Empresa em Execução e a Iniciar” (ANEXO X) e “Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida” (ANEXO XI) deste Edital.

12.4.6.3 A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

12.4.6.4 Ao licitante regularmente inscrito no SICAF será dispensada a apresentação dos documentos de habilitação referentes aos níveis de cadastro em que tenha obtido o registro regular.

12.4.6.5 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

12.4.6.6 Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.

12.4.6.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;

b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado da Comissão de Licitação;

12.5 Será efetuada convocação de anexos para envio de todos os documentos de habilitação, inclusive os relativos ao acervo técnico e atestados de capacidade técnica, sendo obrigatório o envio dos mesmos via sistema Compras Governamentais no prazo de até 1 (um) dia útil contado a partir da segunda solicitação da comissão via sistema comprasgovernamentais, durante a realização da sessão para aprovação dos documentos solicitados no item referente à habilitação.

12.6 Se a licitante não encaminhar a documentação no prazo concedido pela COMISSÃO, ou não atenda às exigências habilitatórias, a COMISSÃO examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.

12.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada a vencedora do certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO encaminhará o processo à Autoridade Competente, que deliberará acerca da adjudicação do objeto à vencedora, bem como quanto à homologação da licitação.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor, a comissão abrirá prazo para manifestação da intenção de recorrer, a qual é um direito assegurado a qualquer licitante, mesmo àquele que foi desclassificado antes da fase de disputa, no prazo de 30 (trinta) minutos consecutivos a partir da declaração de vencedor para apresentação no sistema Compras Governamentais do Registro da Intenção de Recurso, em campo adequado ao mesmo. Ou seja, divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela discordar, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 30 (trinta) minutos da declaração do vencedor.

13.2 As licitantes desclassificadas antes da fase de disputa também poderão manifestar a sua intenção de interpor recurso.

13.3 Manifestada a intenção de recorrer, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões do recurso, sendo facultativo às demais licitantes a apresentação de contrarrazões em igual prazo, contudo a partir do término da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.4 O(s) recurso(s), porventura interposto(s), via sistema, terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) à Autoridade Competente, por intermédio da COMISSÃO, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo(s) à Autoridade Competente, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, sendo o horário de funcionamento desta Universidade nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, no horário local.

13.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6 Decididos os recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, e homologará o procedimento licitatório.

13.7 Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios.

13.7.1 Será considerado protelatório o recurso, quando não for manifestada a intenção imediata de recorrer e/ou não for indicado o motivo.

13.8 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

13.9 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a UFERSA poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

13.9.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.10 O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não será conhecido.

13.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, será excluído o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

13.11.1 Os prazos previstos neste Edital e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente administrativo no âmbito da UFERSA.

14 DA CONTRATAÇÃO

14.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento de contrato, conforme minuta constante do Anexo XII deste Edital, celebrado entre a Universidade Federal Rural do Semi-Árido e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei nº 8.666/93, deste Edital e das demais normas pertinentes.

14.2 A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da devida convocação, para celebrar o referido contrato, do qual farão parte o Edital, incluídos os seus anexos, e a respectiva proposta. Em caso de recusa injustificada, será aplicada multa de mora equivalente a 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato, que não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

14.3 Se a licitante vencedora não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é facultado a UFERSA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o respectivo lote, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação de multa.

14.4 O contrato resultante da presente licitação só terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, no Diário Oficial da União – DOU, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

14.5 A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos, no DOU, será providenciada e custeada pela Administração, mediante remessa à Imprensa Nacional do texto do extrato a ser publicado até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de 20 (vinte) dias contados da mencionada remessa.

14.6 Antes da celebração do instrumento de contrato, a comprovação de regularidade do cadastramento e habilitação parcial no SICAF será verificada pela Administração, por meio de consulta on line ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

14.7 No caso da licitante apresentar irregularidade no seu cadastramento e habilitação parcial no SICAF, a assinatura do contrato PODERÁ ficar suspensa até a devida regularização por parte da licitante, observando-se o prazo para aplicação de multas pertinentes, OU a UFERSA poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

14.8 A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições apresentadas durante o certame.

14.9 O contrato terá vigência de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado, por meio de termo aditivo, mediante acordo entre as partes, com fundamento no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 A contratada obriga-se a:

15.1.1 Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

15.1.2 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93;

15.1.3 Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77;

15.1.4 Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

15.1.5 Responder pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, não sendo excluída essa responsabilidade pelo recebimento provisório ou definitivo do objeto;

15.1.6 Responder, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua execução dos serviços do contrato, uma vez que direção técnica e administrativa dos serviços contratados cabe à CONTRATADA.

a) A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

b) A CONTRATADA será representada na obra pelo seu “Engenheiro Responsável Técnico”, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.

15.2 Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas contratuais e documentos integrantes desta licitação, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

a) Executar os serviços contratados, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas pela Fiscalização da Universidade Federal Rural do Semi-Árido;

b) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à FISCALIZAÇÃO, quando solicitado, a relação atualizada desses;

c) Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos serviços contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI);

d) Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com o Edital e seus anexos;

f) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que a FISCALIZAÇÃO julgar necessárias conhecer ou analisar;

g) Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência do Contrato;

h) Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, considerando que o exercício das funções da FISCALIZAÇÃO não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados, tendo em vista ainda que o não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais;

i) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos materiais e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as disposições do Contrato;

j) Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da Universidade Federal Rural do Semi-Árido ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

k) Constatado dano a bens da Universidade Federal Rural do Semi-Árido ou ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a UFERSA lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito.

l) Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, materiais e serviços, dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO;

m) Providenciar, antes do início dos serviços, as licenças, as aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a(s) ART(s) junto ao CREA competente;

n) Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

o) Providenciar a renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato nos termos e condições originalmente aprovados pela CONTRATANTE, caso seja necessária a prorrogação do prazo de vigência do contrato;

p) Manter, durante a vigência do contrato as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, da forma como está disposto no § 10º do art. 30 da Lei nº 8.666/93;

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 A Universidade Federal Rural do Semi-Árido, CONTRATANTE, obriga-se a:

    - Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

    - Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execução dos serviços ora contratados, por meio de servidor (ou servidores) especificamente designado (s) para essas atividades;

    - Permitir à CONTRATADA livre acesso às áreas destinadas à execução dos serviços;

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da Contratada;

    - Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido pela fiscalização e aprovado pela Superintendência de Infraestrutura – SIN, desde que comprovada a necessidade deles;

    - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes do Edital;

    - Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

17 DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

17.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666/1993, conforme detalhado no Projeto Básico (Anexo I);

17.2 A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências e Diário de Obras;

b) Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela Contratada nos inícios dos trabalhos;

c) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;

d) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

e) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do objeto;

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

g) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas;

h) Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

i) Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

j) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

17.3 O Diário de Obras será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e fiscalização.

17.4 As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas no Diário de Obras, elaborado pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas.

17.5 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

17.6 A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

17.7 A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de Obras.

18 DAS GARANTIAS

18.1 Garantia de execução:

18.1.1 A garantia será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em dinheiro, em títulos da dívida pública federal, seguro-garantia ou fiança bancária.

18.1.2 Quando a caução for oferecida em título da dívida pública, este deve ser federal e estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico definido pelo Ministério da Fazenda.

18.1.3 A garantia a que se refere o item 18.2.1 somente será restituída após a emissão do Atestado de Aceitação Definitiva da Obra. Ocorrendo rescisão motivada pela CONTRATADA, a caução não será restituída e constituirá receita da UFERSA que aplicará nos serviços objeto deste edital.

18.1.4 Ocorrendo elevação do valor contratual, por aditivo, ou prorrogação do prazo de execução e vigência, a CONTRATADA obrigar-se-á a prestar a garantia nas mesmas condições acima referidas.

18.1.5 No  caso  de  fiança  bancária  ou  segurogarantia, a  garantia  responde  pelos  débitos  trabalhistas  durante  a  execução  do  contrato, sob  pena  de  não  ser  admitida  na  contratação.

18.2 Garantia da Obra:

18.2.1 Os serviços executados pela Contratada deverão possuir prazo de garantia mínimo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil.

19 DO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES DO CONTRATO

19.1 O pagamento será efetuado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, pelo sistema de prestações por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório dos serviços efetivamente concluídos, com a emissão pela CONTRATADA de faturas, acompanhadas da medição correspondente aos serviços executados, devidamente atestado pelo fiscal do contrato.

19.2 Para fins de pagamento, a nota fiscal/fatura deverá ser emitida obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ constante do instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, ainda que de filial ou da matriz.

19.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

a) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

b) Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

19.2.2 A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

a) No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

b) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

19.2.3 Após a aprovação, a contratada emitirá nota fiscal/fatura no valor da medição definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada.

19.3 O pagamento à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento pela Divisão de Contabilidade e Finanças – DCF, da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal e acompanhada do boletim de medição, cronograma físico-financeiro e demais documentos especificados no projeto básico.

19.4 Antes de qualquer pagamento, será observada a comprovação da regularidade fiscal da Contratada, através da consulta ao SICAF, ou mediante comprovação de regularidade através da apresentação das respectivas certidões atualizadas.

19.4.1 Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e seus anexos e rescisão do contrato.

19.5 A seu critério, a Contratante poderá utilizar valores devidos à Contratada, relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com ela, Contratante, decorrentes de imposição de multa por violação de cláusulas do contrato.

19.6 Serão retidos na fonte, e recolhidos ao Tesouro Nacional, os tributos e contribuições de competência da União incidentes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto da licitação.

19.7 Serão retidos na fonte os valores devidos a título de Imposto sobre Serviços (ISS), quando a sede da Contratada situar-se em município cuja legislação tributária preveja tal retenção.

19.8 As empresas prestadoras de serviços com cessão de mão de obra deverão emitir Guia de Recolhimento da Previdência Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS, devendo constar na GRPS:

a) No caso de obras, o nº do CEI – Cadastro Específico do INSS (campo 10);

b) Número, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura à qual se vincula o recolhimento (campo 8);

c) Nome e CNPJ da Contratante, ou seja, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (campo 8);

19.9 À Universidade Federal Rural do Semi-Árido reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitação, o serviço não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

19.10 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual impostas à CONTRATADA. O pagamento somente será efetuado após a apresentação do comprovante de liquidação do débito, através de Guia de Recolhimento à União – GRU, a favor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em conta corrente, agência e instituição financeira indicadas pela Divisão de Contabilidade e Finanças – DCF.

19.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Em que:

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = 6/100 365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

20 DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO

20.1 O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente tomando como base o Índice Nacional de Custos da Construção – INCC/FGV, coluna 35, acumulado para o período, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data da apresentação da proposta, ou da data do último reajuste.

20.2 Transcorrido o período de 1 (um) ano, nos termos do item 20.1, o reajuste obedecerá à seguinte fórmula:

R = V x (I1 – I0)/ I0

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços ainda não pagos no mês de reajuste;

I1= Índice (INCC) relativo ao mês do reajustamento;

I0 = Índice (INCC) relativo ao mês da proposta.

a) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo;

b) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, o período de atraso será desconsiderado para fins de cálculo do período aquisitivo de reajuste;

c) Havendo aditivo de valor ao contrato no período aquisitivo de reajuste, período de 12 (doze) meses, os serviços extraordinários ainda não pagos só serão incluídos no cálculo de reajuste quando decorridos 12 (doze) meses de sua inclusão no contrato.

d) O índice relativo ao mês da proposta (I0) deixa de existir decorridos os 12 (doze) primeiros meses da data de apresentação da proposta, e será substituído, na fórmula, pelo índice acumulado dos 12 (doze) meses subsequentes para o reajuste seguinte.

20.3. Após o primeiro reajuste, o valor inicial atualizado do contrato passa a ser aquele originalmente contratado mais o valor decorrente da atualização (reajuste).

20.4. No segundo reajustamento, o índice acumulado nos últimos 12 (doze) meses, contados do primeiro reajustamento, será aplicado sobre o valor atualizado do contrato.

20.5. A empresa contratada poderá exercer, perante a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, seu direito ao reajuste dos preços do contrato dentro do prazo de vigência contratual.

20.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

20.8. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.9. Aplica-se, subsidiariamente aos termos da Lei nº 8.666/1993, especialmente o disposto no art. 6º do Decreto nº 1.054/1994.

21 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

21.1. O contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

22 DOS ADITIVOS CONTRATUAIS

22.1. Serão aplicadas as regras previstas na Lei 8.663/93 e do Decreto 7.983/2013, observando os limites dos subitens 22.1.1 e 22.1.2;

22.1.1. Em conformidade com o art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, fica estabelecido o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para acréscimos ou supressões.

22.1.2. Deverá ser observada a limitação de 10% (dez por cento) para possíveis erros de projeto conforme determinado no art. 13, inciso II, da Lei 7.983/13 com referência a erros de projeto.

22.2. Não serão objeto de aditivos a inclusão de serviços que são inerentes ou indispensáveis aqueles já previstos na planilha orçamentária sintética mesmo que sua composição de preço não aponte.

22.3. No caso de ajustes no quantitativo de insumos já contemplados nas planilhas contratadas prevalecerão os preços propostos na licitação, reajustados nos termos do contrato.

22.4. Caso o aditivo contratual contemple itens que não constem do contrato a formação do seu preço contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pela UFERSA.

22.5. Serão observados ainda, para inclusão dos serviços novos:

22.5.1. Os preços desses serviços serão calculados considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço referencial a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela contratada, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da CF e aos artigos 17 e 15 do Decreto 7.983/2013;

22.5.2.  Para itens existentes no SINAPI:

a) Será pesquisado o valor do serviço mais apropriado obtido a partir da mediana do Sinapi, extraído do relatório se serviços da data-base do contrato.

b) Se necessário, serão realizados ajustes nas composições do Sinapi para adequar o serviço às particularidades executivas da obra.

c) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Administração sobre o custo do Sinapi;

d) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento-base.

22.5.3. Para itens não existentes no SINAPI, pesquisado no mercado:

a) A administração realizará pesquisa de mercado do serviço/insumo, pelo menos três, adotando o menor preço pesquisado como parâmetro;

b) O valor obtido será deflacionado pelo o índice de reajuste contratual até a data-base da Administração sobre o custo do Sinapi;

c) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento-base.

22.5.4. Para itens não existentes no SINAPI, pesquisado em outros sistemas referenciais ou orçados com composição própria:

a) A administração utilizará a composição do sistema de referência, realizando os ajustes pertinentes e substituindo os preços dos insumos por aqueles praticados pela contratada em sua proposta;

b) Para os insumos novos, não existentes na proposta da contratada, conforme o caso, a composição deverá ser elaborada na mesma data-base do contrato. Caso inviável, em vista da adoção de insumos cotados no mercado, será deflacionada até a data-base do contrato pelo índice de reajuste contratual.

c) Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Administração sobre o valor obtido na etapa anterior.

d) Será aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relação ao orçamento-base.

22.6. Qualquer que seja o aditivo a ser celebrado, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado de modo a atender ao art. 14, da Lei 7.983/13.

23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA comete infração administrativa, sujeitando-se às penalidades a seguir detalhadas, quando:

a)	 Se recusa, de forma injustificada, na qualidade de adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos pela contratante;

b) Atrasa, de forma injustificada, a execução do contrato;

c) Incorre na inexecução total ou parcial do contrato;

d)	 Condenada definitivamente por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributo;

e) Incorre na prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

f)	 Demonstra não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados;

g)	 Descumpre cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos dentre outros requisitos que, de alguma forma, prejudique a execução do contrato e/ou traga prejuízo à contratante ou à Administração em geral.

23.2. 	No caso de recusa injustificada, na qualidade de adjudicatário, em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos pela contratante, a CONTRATADA decai, nos termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93, do direito à contratação, incorrendo, conforme art. 85 da Lei nº 8.666/93, em descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, assim, às mesmas penalidades legalmente estabelecidas para o caso de inexecução total do contrato, previstas no item 23.4 e seus subitens de 23.4.1 a 23.4.6.

23.2.1 O disposto acima, conforme o parágrafo único, do art. 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplica aos licitantes remanescentes, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

23.3. No caso de atraso injustificado na execução do contrato, será aplicada multa de mora à CONTRATADA, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, quando este não atentar para a notificação que previamente será feita pelo fiscal da obra, ou quando, independentemente de notificação, o atraso injustificado superar o prazo previsto no subitem 23.3.5.

23.3.1	 A notificação, por ofício ou correio eletrônico, será encaminhada à CONTRATADA a partir do 10º (décimo) dia de atraso injustificado, contado da data prevista para o início de etapa de obra ou serviço, conforme estabelecido em Ordem de serviço ou cronograma físico-financeiro, contando-se os dias consecutivamente.

23.3.2 	A notificação tem a finalidade de informar a CONTRATADA acerca do atraso, para que dê início à execução da etapa.

23.3.3 	Após notificada do atraso, a CONTRATADA tem 10 (dez) dias consecutivos para dar início à execução; não iniciando a execução nesse prazo, será aplicada multa de mora.

23.3.4 	A multa de mora será de 0,2% (dois décimos por cento) por cada dia de atraso injustificado, até o limite de 60 (sessenta) dias, devendo o percentual incidir sobre o valor da parcela inadimplida a que se refere a etapa de obra ou serviço.

23.3.5 	A CONTRATADA também será sancionado com multa de mora quando, independentemente da notificação mencionada acima, o atraso injustificado superar 30 (trinta) dias.

23.3.6	 Na hipótese prevista no subitem 23.3.5, o valor da multa de mora será de 0,2% (dois décimos por cento) por cada dia de atraso injustificado, até o limite de 60 (sessenta) dias, devendo o percentual incidir sobre o valor da parcela inadimplida a que se refere à etapa de obra ou serviço.

23.3.7 	A multa de mora será descontada da garantia do respectivo contratado; se, todavia, a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o Contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente conforme §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93.

23.3.8	 A multa de mora somente será aplicada após processo regular administrativo, no qual se dê a oportunidade ao Contratado de contradizer e se defender dos fatos, atos e documentos apresentados pela Contratante.

23.3.9 	A aplicação da multa de mora não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

23.3.10 	Aplicada a multa de mora no seu limite máximo, sem que o Contratado demonstre, nos 15 (quinze) dias seguintes, qualquer intenção em iniciar a etapa de obra ou serviço, poderá a Contratante proceder à abertura de processo administrativo para aplicação das sanções, conforme o caso, por inexecução parcial ou total do contrato.

23.4 No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a contratante poderá aplicar à CONTRATADA, após devido processo administrativo, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação;

d) Impedimento de contratar com a Administração;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

23.4.1 A advertência, tanto no caso de inexecução parcial quanto total do contrato, poderá ser aplicada juntamente com a multa, facultando-se a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 87, inciso I e § 2º, da Lei nº  8.666/93.

23.4.2	 A multa compensatória no caso de inexecução parcial do contrato, conforme prevê o art. 87, II da Lei nº 8.666/93, será de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato; por sua vez, a multa compensatória no caso de inexecução total do contrato será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

23.4.2.1 	A multa será descontada da garantia do respectivo contratado; se, todavia, a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente conforme art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.

23.4.3	 A suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração, a ser aplicada tanto por inexecução total quanto parcial do contrato, será de até 2 (dois) anos, a critério da contratante, podendo ser cumulada com a multa prevista acima, facultando-se a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 87, inciso III e § 2º, da Lei nº 8.666/93.

23.4.4 	A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, será aplicada tanto no caso de inexecução total quanto no caso de inexecução parcial do contrato, e seus efeitos perdurarão enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base subitem 22.4.4.

23.4.5	 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderá ser cumulada com a multa prevista acima, conforme art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

23.4.6	 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação, conforme art. 87, § 3º da Lei nº 8.666/93.

23.5 	No caso de condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributo, nos termos do art. 88, I, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA se sujeitará às mesmas sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e” do item 23.4 e respectivos subitens de 23.4.3 a 23.4.6, quais sejam: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, sem por óbvio, cumular com a pena de multa.

23.6 	No caso de prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, nos termos do art. 88, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA se sujeitará às mesmas sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e” do item 23.4 e respectivos subitens de 23.4.3 a 23.4.6, quais sejam: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, sem por óbvio, cumular com a pena de multa.

23.7 	No caso de demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados, nos termos do art. 88, III, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA se sujeitará às mesmas sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e” do item 23.4 e respectivos subitens de 23.4.3 a 23.4.6, quais sejam: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, sem por óbvio, cumular com a pena de multa.

23.8 No caso de descumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, após devido processo administrativo, a Administração promoverá, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, à rescisão do contrato, aplicando as sanções cabíveis.

23.9 	A autoridade competente, na aplicação das sanções acima, levará em consideração a gravidade da conduta, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, em estrita observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

23.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

23.11 O controle das infrações cometidas pela CONTRATADA será efetuado pela FISCALIZAÇÃO da contratante, que deverá elaborar despacho esclarecendo a situação da qual decorreu a infração, instruindo o devido processo de aplicação de penalidades.

23.12 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do(s) pagamento(s) a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente.

23.13 As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATADA, e, desde que formuladas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

23.14 As penalidades aqui previstas obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999.

24 DA RESCISÃO DO CONTRATO

24.1 Constituem motivo para rescisão do contrato:

24.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

24.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

24.1.3 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;

24.1.4 O atraso injustificado no início do serviço;

24.1.5 A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

24.1.6 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;

24.1.7 A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e autorização em contrato;

24.1.8 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

24.1.9 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

24.1.10 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

24.1.11 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

24.1.12 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

24.1.13 Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

24.1.14 A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

24.1.15 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

24.1.16 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

24.1.17 A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

24.1.18 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

24.1.19 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

24.2 A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

24.3 As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

25 DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

25.1 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

25.2 A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26 DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

26.1 A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.

26.2 A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

26.4 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado.

26.5 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

26.6 A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

26.6.1 A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.7 Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

27 DO FORO

27.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será a Seção Judiciária Federal no Estado do Rio Grande do Norte - Subseção Judiciária de Mossoró, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

28 DISPOSIÇÕES FINAIS

28.1 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

28.2 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.

28.3 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da Sessão Pública.

28.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

28.5 Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

28.6 A simples participação nesta licitação implica na aceitação plena e incondicional das normas legais vigentes e do inteiro teor expresso no presente Edital.

28.7 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou apresentação de documentos relativos ao presente Edital.

28.8 Fica entendido que os projetos, as planilhas de serviços e especificações e toda a documentação da Licitação, são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será válido.

28.9 A critério da autoridade competente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, a presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme disposto nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei nº 8.666/93.

28.10 Nos termos do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, e sem prejuízo do estabelecido no art. 109 da mesma lei, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens do edital deste RDC Eletrônico poderá ensejar a desclassificação.

28.11 Qualquer esclarecimento e informação a respeito da presente licitação e seus anexos serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação da UFERSA, através de contato telefônico pelos números (84) 3317-1792 e (84) 3317-1793, através do e-mail cplufersa@ufersa.edu.br, ou presencialmente, entre os horários 7h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min, na sala da Comissão, localizada, no Câmpus Leste da UFERSA em Mossoró, Prédio Rosadão, na Avenida Francisco Mota, nº 572, Bairro Presidente Costa e Silva, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró/RN.

29 DOS ANEXOS

29.1 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

| Anexo I | Projeto Básico |
| --- | --- |
| Anexo II | Planilha orçamentária |
| Anexo III | Cronograma físico-financeiro |
| Anexo IV | Composição do BDI |
| Anexo V | Tabelas constitutivas de contribuições e tributos |
| Anexo VI | Projetos e Memoriais Descritivos |
| Anexo VII | Atestado de Vistoria |
| Anexo VIII | Declaração de Desistência de Visita Técnica |
| Anexo IX | Declaração de Aceitação da Responsabilidade Técnica |
| Anexo X | Relação dos contratos da empresa em execução e a iniciar |
| Anexo XI | Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida |
| Anexo XII | Minuta do Contrato |

ANEXO I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

- ANEXO I - PROJETO BÁSICO

- OBJETIVO

1.1 O presente projeto tem por objetivo especificar e definir as condições para a contratação de pessoa jurídica especializada para executar os Serviços Remanescentes do Bloco de Salas de Professores II da UFERSA – Campus de Pau dos Ferros/RN, contemplando os itens abaixo descritos:

- JUSTIFICATIVA

2.1 A Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, visando à ampliação do acesso, com qualidade, ao ensino superior, à pesquisa e à extensão, através de medidas de interiorização da oferta de cursos de graduação, com a consolidação do curso de Engenharia Civil na Região do Oeste Potiguar, identificou a conveniência, necessidade e oportunidade de executar a Construção do Bloco de Laboratórios das Engenharias no Campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN. Considerando, ainda, os recursos disponibilizados pelo Governo Federal, especificamente para este fim, através do Programa para Funcionamento dos Cursos de Graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, decide, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, providenciar a abertura de licitação pública para a contratação de empresa especializada para executar os Serviços Remanescentes de Construção do Bloco de Salas para Professores II no Campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN.

- ATENDIMENTO

3.1. Os serviços serão prestados à Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, campus de Campus Pau dos Ferros, BR 405, KM 226. Bairro São Geraldo, Pau dos Ferros/ RN, conforme este Edital e seus anexos e as normas técnicas pertinentes.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os serviços contratados deverão ser executados em conformidade com o especificado nos respectivos memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro anexos.

4.2 Os projetos completos, incluindo as plantas (desenhos), referentes ao objeto desta Concorrência estarão à disposição das empresas interessadas, na forma de arquivo digital, na Comissão Permanente de Licitação, situado no Campus Leste, no Prédio Rosadão, na Avenida Francisco Mota, n.° 572, Bairro Presidente Costa e Silva, na cidade de Mossoró-RN, CEP: 59.625-900. As licitantes deverão trazer um CD-ROM virgem, no qual serão gravados os arquivos acima referidos.

- PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 A vigência do contrato vigorará pelo período de 06 (seis) meses contados a partir da sua assinatura, podendo a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, da Lei nº 8.666/93;

5.2 A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo definido no Cronograma Físico-financeiro, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços;

5.3 Se o(s) prazo(s) de entrega coincidir(em) com o dia em que a UFERSA não tenha expediente, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.

5.4 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados com antecedência de 20 (vinte) dias do final do prazo limite de entrega e devidamente justificados.

- DOS PREÇOS E DO ORÇAMENTO BASE

6.1. Nos preços propostos deverão estar computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de segurança e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre a obra licitada.

6.2. O valor máximo admitido para a proposta vencedora, e estabelecido como critério de aceitabilidade será o constante do Anexo II – Planilha Orçamentária.

6.3 Os preços apresentados nas planilhas orçamentárias tem como referência a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI divulgada pela Caixa Econômica Federal e adotada pelos órgãos do governo para suas composições de custos, utilizando como referência o valor mediano. Para os itens não existentes nessa referência foram utilizadas as composições do SEINFRA (CE) e da SIN (RN), adotando valores de insumos do SINAPI.

- DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

7.1 A universidade deverá emitir e registrar na sua unidade financeira e contábil, o Empenho dos recursos para cobrir o pagamento dos serviços a serem contratados;

7.2 O pagamento será efetuado pela UFERSA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, pelo sistema de prestações por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório dos serviços efetivamente concluídos com a emissão, pela CONTRATADA, de faturas acompanhadas da medição correspondente aos serviços executados e devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

7.3. O pagamento dos serviços será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, seguintes à apresentação da solicitação da CONTRATADA e após a submissão dos seguintes documentos:

7.3.1 Em todas as medições:

- Fatura / Recibo, em uma via;

- Nota Fiscal, 1ª e 2ª vias contendo em seu corpo a menção de dados bancários, número do contrato, da licitação e do processo correspondente;

- Planilha de Medição, constando à quantificação dos serviços e seus respectivos valores a serem pagos, devidamente atestada pela fiscalização da Contratante;

- Cronograma Físico–Financeiro constando o que foi inicialmente proposto e o que se encontra efetivamente executado;

- Cópia da Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

- Comprovante de regularidade no SICAF ou Declaração de Regularidade Fiscal da empresa, acompanhado das respectivas certidões, com validade na data da efetivação do pagamento.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

7.3.2 Quando se tratar de 1ª medição deverá ser apresentado além dos documentos mencionados no item 7.3.1, os seguintes:

- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, dos responsáveis técnicos pela execução, devidamente registrada no CREA, referente ao registro da Obra; bem como as cópias dos comprovantes de pagamento das mesmas.

- Cópia do Alvará de Construção, expedido pela Secretária Municipal do Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETEMA – PMM), para ampliações e novas construções;

- Cópia do Certificado de Matricula e Alteração – CMA, emitida pelo INSS (CEI), em 2 (duas) vias;

7.3.3 Quando se tratar da última medição deverão ser apresentados, além dos documentos mencionados no item 7.3.1, os seguintes:

- Termo de Recebimento Provisório, emitido pelo Acompanhante designado pela Administração;

7.4 Antes de qualquer pagamento será observada a comprovação da regularidade fiscal da contratada através da consulta ao SICAF, ou mediante comprovação de regularidade através da apresentação das respectivas certidões atualizadas.

7.5 Ao seu critério, a Contratante poderá utilizar valores devidos à Contratada, relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com ela Contratante, decorrentes de imposição de multa por violação de cláusulas do contrato.

7.6 Serão retidos na fonte, e recolhidos ao Tesouro Nacional, os tributos e contribuições de competência da União incidentes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto da licitação.

7.7 Da mesma forma serão retidos na fonte os valores devidos a título de Imposto sobre Serviços (ISS), quando a sede da Contratada situar-se em município cuja legislação tributária preveja tal retenção.

7.8 As empresas prestadoras de serviços com cessão de mão-de-obra deverão emitir Guia de Recolhimento da Previdência Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS, devendo constar na GRPS:

- no caso de obras, o nº do CEI (campo 10);

- número, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura à qual se vincula o recolhimento (campo 8);

- nome e CNPJ da contratante, ou seja, da UFERSA (campo 8);

7.9 A UFERSA reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitação, o serviço não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

7.10 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual impostas à CONTRATADA. O pagamento somente será efetuado após a apresentação do comprovante de liquidação do débito, através de Guia de Recolhimento à União – GRU, a favor da UFERSA, em conta corrente, agência e instituição financeira indicadas pela Divisão de Contabilidade e Administração Financeira - DICAF;

- DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

8.1 A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços contratados será realizada por servidor designado através de Portaria do Reitor, cabendo àquele, o acompanhamento, controle, aceitação dos serviços e atesto das Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao especificado.

8.2. Atuar desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra, que será exercida no interesse exclusivo da Universidade, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA;

8.3 A presença da Fiscalização durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços.

8.4. Exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, que não corresponder à confiança, ou perturbar a ação da FISCALIZAÇÃO, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação;

8.5. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução de cada obra, será o Diário de Obras, onde tanto a CONTRATADA, quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e anotar, tudo o que julgarem conveniente, visando a comprovação real do andamento das obras.

8.6 Tão logo sejam concluídos os serviços e certificada a sua correção pela FISCALIZAÇÃO, os mesmos serão recebidos nos termos do Art. 73 da Lei 8666/93, conforme especificado abaixo:

8.6.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado;

8.6.2 Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

8.6.3 Para que seja efetivado o recebimento especificado nos itens 8.6.1 e 8.6.2, será o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.7. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução de cada obra, será o Diário de Obras, onde tanto a CONTRATADA, quanto a FISCALIZAÇÃO deverão lançar e anotar, tudo o que julgarem conveniente, visando a comprovação real do andamento das obras.

- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. A CONTRATADA, assim como a CONTRATANTE deverão cumprir todas as obrigações especificadas na Cláusula Nona do Contrato, conforme minuta, Anexo XII do Edital da licitação.

- DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes dos Contratos de cada obra contratada, conforme especificado neste Projeto Básico correrão à conta de Créditos Orçamentários consignados à UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA, no Programa de Trabalho no 12.364.2080.8282, Elemento de Despesa Nº 449.051 Obras e Instalações, Fonte de Recursos 0.112.000.000.

- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Mossoró - RN, ____ de _________ de 2017.

________________________________________

- RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Mossoró - RN, ____ de __________ de 2017.

_________________________________

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV

COMPOSIÇÃO DE BDI

ANEXO V

TABELAS CONSTITUTIVAS DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS

TABELA CONSTITUTIVA DE CONTRIBUIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS

| DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL |
| --- | --- |
| GRUPO A – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)¹ | 20% |
| SESI OU SESC² | 1,5% |
| SENAI OU SENAC² | 1% |
| SEBRAE² | 0,60% |
| INCRA³ | 0,20% |
| SALÁRIO-EDUCAÇÃO4 | 2,5% |
| FGTS5 | 8% |
| SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO – SAT6 | 1% 2% 3% |

TABELA CONSTITUTIVA DE TRIBUTOS

| DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL |
| --- | --- |
| ISS7 | 3,25% |
| PIS/PASEP8 | 0,65% OU 1,65% |
| COFINS8 | 3% OU 7,60% |

1 Contribuição prevista nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

2 Contribuições sociais destinadas ao Serviço Social do Comércio (SESC) e ao Serviço Social da Indústria (SESI) compõem o Guia de Previdência Social (GPS). As contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) são chamadas contribuições de terceiros. Fundamente legal: art. 30 da Lei nº 8.036/1990 e art. 1º da Lei nº 8.154/1990; art. 240 da Constituição Federal.

3 Contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Fundamentação legal: art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 1.146/1970; Lei Complementar nº 11/1971.

4 Fundamentação legal: art. 3º, inciso I do Decreto nº 87.043/1982; art. 14 da Lei nº 9.424/1996; art. 1º, §1º do Decreto nº 6.003/2006; art. 212, §5º da Constituição Federal; Súmula nº 732 do STF.

5 Fundo de garantia para o trabalhador em razão do tempo de serviço laborado. É um direito do trabalhador garantido pela Constituição Federal. Fundamentação legal: art. 15 da Lei nº 8.036/1990, Súmula nº 63 do TST.

6 Contribuição destinada a custear benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. O regime em que há incidência da alíquota adicional para custear a aposentadoria especial é chamado Riscos Ambientais do Trabalho (RAT). As alíquotas de 1%, 2% ou 3%. Fundamentação legal: art. 22, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei nº 8.212/1991, Resolução MPS/CNPS nº 1.316/2010, Súmula 351 do STJ, Decreto nº 3.048/1999. A Lei nº 10.666/2003 possibilita redução ou majoração da contribuição recolhida pelas empresas, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. A referida lei, em seu art. 10, prescreve que as alíquotas de 1%, 2% e 3% poderão variar entre a metade e o dobro, de acordo com a metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS. Trata-se, portanto, da instituição de um fator acidentário de prevenção – FAP, que é um multiplicador sobre a alíquota RAT. O FAP é um multiplicador fechado que deve variar em um intervalo fechado contínuo de 0,5 a 2.

7 Imposto sobre Serviços instituído pelos entes municipais. Observar lei vigente no município onde serão executados os serviços: Lei Complementar nº 96/2013 do Município de Mossoró/RN – Código Tributário.

8 A contribuição para o PIS e COFINS possui duas regras gerais de apuração incidência cumulativa e não-cumulativa. No regime de incidência cumulativa, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse, as alíquotas da contribuição para PIS e para a COFINS são, respectivamente, de 0,65% e 3%. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado, estão sujeitas à incidência cumulativa. No regime de não-cumulatividade do PIS e COFINS, instituído pela Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2013. Nesse regime, as alíquotas da contribuição para PIS e COFINS são, respectivamente, de 1,65% e de 7,60%.

ANEXO VI

PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXO VII

# ATESTADO DE VISTORIA

REFERÊNCIA: RDC ELETRÔNICO Nº 01/2018

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para executar os serviços remanescentes do bloco de sala de aulas II – Campus de Pau dos Ferros.

Atestamos, para fins de participação no processo licitatório em referência, que a empresa_________________________________________________, localizada na _____________________________________, na cidade de ___________________/____, inscrita no CNPJ nº ______________________, através do seu responsável técnico, o (a) Sr. (a) ___________________________________________, carteira do CREA n° ___________, fez a vistoria nos locais onde serão executados os serviços  do RDC Eletrônico nº 01/2018.

Mossoró/RN, ___ de ____________ de 2018.

UFERSA                                                                    LICITANTE

___________________________________             ___________________________________

(assinatura do representante da UFERSA)                        (assinatura do representante do responsável técnico)

Nome do representante da UFERSA                                   Nome do representante ou responsáveltécnico

Matrícula SIAPE                                                                              Matrícula CREA

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

REFERÊNCIA: RDC ELETRÔNICO Nº 01/2018 – UASG: 153033

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)_____________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________________ e do CPF nº ________________________ DECLARA, abrir mão da visita técnica ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Cidade/UF, _____ de __________________de 2018.

______________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

Nome do representante legal da empresa

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

___________________________________________, (nome completo do profissional) CPF nº ____________________________, _________________________________ (área de atuação) CREA nº ___________________________, declara que é conhecedor das condições constantes no RDC Eletrônico nº 01/2018 da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA e que aceita participar da Equipe Técnica da empresa __________________________________ (nome da empresa), CNPJ nº ________________________, caso a mesma venha a ser vencedora do referido certame licitatório.

Cidade/UF, _____ de ________________ de 2018.

_________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

Nome do representante legal da empresa

ANEXO X

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR

| IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (1) | OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS | CONTRATANTE (Nome e Endereço) | PARTICIPAÇÃO (2) | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  | VALOR |  | % AINDA A EXECUTAR | VALOR RESIDUAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | INÍCIO MÊS/ANO | FIM MÊS/ANO | R$ | DATA BASE MÊS/ANO |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Por ordem cronológica das datas de início.

2 Individual (I), Consórcio (C), Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação no faturamento na data da licitação.

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

| Referência: RDC ELETRÔNICO Nº 01/2018 Objeto: Serviços remanescentes do bloco de sala de aulas II – Campus de Pau dos Ferros. |  |
| --- | --- |
| CFA = 10 (AC + RLP + IT - PC - ELP - IF) CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO IT = IMOBILIZADO TOTAL IF = IMOBILIZADO FINANCEIRO PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO CFA = AC = RLP = IT = IF = PC = ELP = | DFL= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA DFL = n x CFA - Va, 12 em que: n = prazo de execução dos serviços em licitação (meses) Va = valor residual atualizado dos contratos DFL = |
|  | IL = ÍNDICE DE LIQUIDEZ IL = AC + RLP PC + ELP IL = |
|  | MOSSORÓ/RN, ____ de _________________ de 2018. __________________________________ (assinatura do representante da empresa) Nome do representante da empresa Cargo do representante da empresa |

ANEXO XII

MINUTA DO CONTRATO Nº XX/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO E A XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS DO RDC ELETRÔNICO NO 01/2018, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, autarquia federal em regime especial, instituída pela Lei nº 11.155, de 29 de julho de 2005, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o no 24.529.265/0001-40, com sede na Av. Francisco Mota, nº 572, Bairro Presidente Costa e Silva, na cidade de Mossoró/RN, doravante designada CONTRATANTE, neste ato legalmente representada pelo seu Reitor, o Prof. Dr. JOSÉ DE ARIMATEA DE MATOS, nomeado pela  Decreto de 29 de agosto de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 30 de agosto de 2016, inscrito no CNPF do Ministério da Fazenda sob o nº 188.805.334-87, portador da cédula de identidade nº 398.291-SSP/PB, e do outro lado, como CONTRATADA, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na Xxxxxxxxxxxxxxx, XX, Xxxxxxxxxxx, CEP: XXXX-XXX, em Xxxxxxxxxx/XX , neste ato legalmente representada por seu xxxxxxxxxxxxx, o Sr. XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx (nacionalidade), xxxxxxxx (estado civil), xxxxxxxxxxx (profissão), portador da cédula de identidade nº XXXXXXXX-Órgão emissor/Estado, inscrito no CNPF do Ministério da Fazenda sob nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na cidade de Xxxxxxxx/UF, na Xxxxxxxxxxxxxx, XX, Xxxxxxxxxxx, CEP: XXXXX-XXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, nos termos do RDC Eletrônico nº 01/2018, em conformidade com as disposições estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e pelo constante no Processo nº 23091.00004207/2017-33 mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica especializada para executar os serviços remanescentes do bloco de sala de aulas II – Campus de Pau dos Ferros,

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 O presente contrato rege-se pelas disposições estabelecidas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e, de modo subsidiário, pelas normas contidas no Regimento Geral da Contratante, em conformidade com a documentação constante no Processo nº 23091.004207/2017-33.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

3.1 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

3.1.1 Edital do RDC Eletrônico nº 01/2018;

3.1.2 Projeto Básico da obra (Anexo I do Edital do RDC Eletrônico nº 01/2018);

3.1.3 Planilha orçamentária da obra (Anexo II do Edital do RDC Eletrônico nº 01/2018);

3.1.4 Cronograma físico-financeiro (Anexo III do Edital do RDC Eletrônico nº 01/2018);

3.1.5. Composição de BDI (Anexo IV do Edital RDC Eletrônico nº 01/2018);

3.1.6 Tabelas constitutivas de contribuições e tributos (Anexo V do Edital do RDC Eletrônico nº 01/2018);

3.1.7 Projetos e Memoriais Descritivos da obra (Anexo VI do Edital do RDC Eletrônico nº 01/2018);

3.1.8 Proposta vencedora do RDC Eletrônico nº 01/2018 e documentos que a acompanham.

3.2	Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução adequada do objeto contratado dentro dos mais altos padrões da técnica atual.

3.3 Em caso de dúvidas da CONTRATADA na execução deste Contrato, estas devem ser dirimidas pela CONTRATANTE, de modo a atender às especificações apresentadas como condições mínimas essenciais a serem satisfeitas.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1	O valor total deste Contrato é de R$ 409.956,47 (Quatrocentos e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato;

4.2 Os preços acima são básicos para XX/XX/2018, data da apresentação da proposta;

4.3 A Universidade Federal Rural do Semi-Árido deverá emitir e registrar na sua unidade financeira e contábil, o Empenho dos recursos para cobrir o pagamento dos serviços a serem contratados;

4.4 O pagamento será efetuado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, pelo sistema de prestações por etapas efetivamente executadas e comprovadas, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório dos serviços efetivamente concluídos, com a emissão pela CONTRATADA de faturas, acompanhadas da medição correspondente aos serviços executados, devidamente atestados pelo fiscal do contrato;

4.5 O pagamento dos serviços será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, seguintes à apresentação da solicitação da CONTRATADA e após a submissão dos seguintes documentos:

4.5.1 Em todas as medições:

4.5.1.1 Fatura/recibo, em uma via;

4.5.1.2 Nota fiscal, 1ª e 2ª vias, contendo em seu corpo a menção de dados bancários, número do contrato, da licitação e do processo correspondente;

4.5.1.3 Planilha de medição, constando a quantificação dos serviços e seus respectivos valores a serem pagos, devidamente atestada pela fiscalização da Contratante;

4.5.1.4 Cronograma físico-financeiro constando o que foi inicialmente proposto e o que se encontra efetivamente executado;

4.5.1.5 Cópia da Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

4.5.1.6 Comprovante de regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou Declaração de Regularidade Fiscal da empresa, acompanhado das respectivas certidões, com validade na data da efetivação do pagamento.

4.5.1.7 Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.5.2 Quando se tratar de 1ª medição deverá ser apresentado além dos documentos mencionados no subitem 4.5.1, os seguintes:

4.5.2.1 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no CREA, referente ao registro da Obra com o comprovante de pagamento;

4.5.2.2 Cópia do Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal, para ampliações e novas construções;

4.5.2.3 Cópia do Certificado de Matrícula e Alteração – CMA, emitida pelo INSS (CEI), em 2 (duas) vias.

4.5.2.4 Comprovação de que efetuou a garantia de execução da obra no percentual e modalidades previstas na cláusula 13 do contrato. Caso a empresa não tenha efetuado a garantia de execução conforme estipulado, a CONTRATANTE efetuará a glosa do valor equivalente, no pagamento a ser efetuado na primeira medição;

4.5.3 Quando se tratar da última medição deverão ser apresentados além dos documentos mencionados no item 4.5.1, os seguintes:

4.5.3.1 Termo de Recebimento Provisório, emitido pelo Acompanhante designado pela Administração.

4.6 Antes de qualquer pagamento será observada a comprovação da regularidade fiscal da contratada, através da consulta ao SICAF, ou mediante comprovação de regularidade através da apresentação das respectivas certidões atualizadas;

4.7 A seu critério, a Contratante poderá utilizar valores devidos à Contratada, relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com ela Contratante, decorrentes de imposição de multa por violação de cláusulas do contrato;

4.8 Serão retidos na fonte, e recolhidos ao Tesouro Nacional, os tributos e contribuições de competência da União incidentes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto da licitação;

4.9 Da mesma forma, serão retidos na fonte os valores devidos a título de Imposto sobre Serviços (ISS), quando a sede da Contratada situar-se em município cuja legislação tributária preveja tal retenção;

4.10 As empresas prestadoras de serviços com cessão de mão de obra deverão emitir Guia de Recolhimento da Previdência Social, distinta para cada faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS, devendo constar na GRPS:

4.10.1 No caso de obras, o nº do CEI (campo 10);

4.10.2 Número, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura à qual se vincula o recolhimento (campo 8);

4.10.3 Nome e CNPJ da contratante, ou seja, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (campo 8).

4.11 A Universidade Federal Rural do Semi-Árido reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitação, o serviço não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas;

4.12 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual impostas à CONTRATADA. O pagamento somente será efetuado após a apresentação do comprovante de liquidação do débito, através de Guia de Recolhimento à União – GRU, a favor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em conta corrente, agência e instituição financeira indicadas pela Divisão de Contabilidade e Finanças – DCF.

4.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Em que:

EM = Encargos moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

| I = | (6 / 100) |
| --- | --- |
|  | 365 |

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1 O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente tomando como base o Índice Nacional de Custos da Construção – INCC/FGV, coluna 35, acumulado para o período, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data da apresentação da proposta, ou da data do último reajuste.

5.2 Os preços contratuais serão irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano, contados a partir da data de apresentação da proposta.

5.3 Transcorrido o período de 1 (um) ano, o reajuste obedecerá à seguinte fórmula:

R = V x (I1 – I0)/ I0

Em que:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços ainda não pagos no mês de reajuste;

I1= Índice (INCC) relativo ao mês do reajustamento;

I0 = Índice (INCC) relativo ao mês da proposta.

a) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo;

b) No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, o período de atraso será desconsiderado para fins de cálculo do período aquisitivo de reajuste;

c) Havendo aditivo de valor ao contrato no período aquisitivo de reajuste, período de 12 (doze) meses, os serviços extraordinários ainda não pagos só serão incluídos no cálculo de reajuste quando decorridos 12 (doze) meses de sua inclusão no contrato.

d) O índice relativo ao mês da proposta (I0) deixa de existir decorridos os 12 (doze) primeiros meses da data de apresentação da proposta, e será substituído, na fórmula, pelo índice acumulado dos 12 (doze) meses subsequentes para o reajuste seguinte.

5.4 Após o primeiro reajuste, o valor inicial atualizado do contrato passa a ser aquele originalmente contratado mais o valor decorrente da atualização (reajuste).

5.5 No segundo reajustamento, o índice acumulado nos últimos 12 (doze) meses, contados do primeiro reajustamento, será aplicado sobre o valor atualizado do contrato.

5.6 A empresa contratada poderá exercer, perante a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, seu direito ao reajuste dos preços do contrato dentro do prazo de vigência contratual.

5.7 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.8 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

5.9 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.10 Aplica-se, subsidiariamente aos termos da Lei nº 8.666/1993, especialmente o disposto no art. 6º do Decreto nº 1.054/1994.

CLÁUSULA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

6.1 Este contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1	A despesa com a execução deste Contrato ocorrerá à conta do orçamento consignado à Universidade Federal Rural do Semi-Árido, no Programa de Trabalho no xxxxxx, Natureza de Despesa nº xxxxxx,  Fonte de Recursos nº xxxx.

7.2	A Nota de Empenho nº xxxxxxxxxxxxx, emitida pela Divisão de Contabilidade e Finanças em xxxxxx, atenderá à despesa decorrente dos serviços desse contrato, sem prejuízo da emissão de reforços ou anulações em razão da disponibilidade orçamentária ou em decorrência de alterações no Programa de Trabalho ou, ainda, de novas determinações legais.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1 O prazo total para execução dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro, e terá início a partir da data especificada na Ordem de Serviços, podendo ser alterado mediante autorização do fiscal do contrato, quando constatada a necessidade.

8.2 O prazo total de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando em XX de xxxxxxx de 2018, com término previsto para XX de xxxxxxx de 2019 podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, mediante acordo entre as partes, com fundamento no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

8.2.1. O prazo de vigência deste contrato poderá ser alterado mediante justificativa da CONTRATADA devidamente aceita pela CONTRATANTE, ou ainda por conveniência da CONTRATANTE.

8.2.2. Os pedidos de prorrogação da vigência do contrato só serão examinados quando formulados com antecedência de 02 (dois) meses do final do referido prazo e devidamente justificados.

8.3 Se o prazo de entrega coincidir com o dia em que a Universidade Federal Rural do Semi-Árido não tenha expediente, este será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

9.1.1 Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante, para a execução da obra, objetivando apontar eventuais omissões ou falhas, a fim de que sejam sanadas em tempo hábil;

9.1.2 Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.3 Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela Contratante, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços;

9.1.4 Providenciar às suas custas, o registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, da obra;

9.1.5 Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77;

9.1.6 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

9.1.7 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Decreto nº 3.048/1999;

9.1.8 Apresentar à Superintendência Regional do Trabalho, comunicação prévia segundo a NR 18 - 18.2.1, dos seguintes dados relacionados à obra: endereço correto; endereço correto e qualificação (CEI, CNPJ ou CPF) do contratante, empregador ou condomínio; tipo da obra; datas previstas para início e conclusão da obra; número máximo previsto de trabalhadores na obra;

9.1.9 Elaborar e cumprir o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção), além de apresentar o mesmo ao FISCAL da obra, designado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, caso o número de trabalhadores seja igual ou superior a 20 (vinte) pessoas;

9.1.10 Apresentar à Fiscalização, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

9.1.11 Responsabilizar-se pela aquisição, guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizados na execução dos serviços;

9.1.12 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que o CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;

9.1.13 Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO:

9.1.13.1 O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais;

9.1.13.2 O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;

9.1.14 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela Contratante, de acordo com as disposições deste Contrato;

9.1.15 Facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

9.1.15 Arcar com todos os insumos utilizados na execução dos serviços, obedecendo às especificações técnicas dos produtos, expressas na planilha da proposta;

9.1.16 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

9.1.17 Comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

9.1.18 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

9.1.19 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;

9.1.20 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

9.1.21 Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à sua execução, pelo cumprimento aos elementos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realização desses serviços, causados à Universidade ou a terceiros;

9.1.22 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for desde que praticada por seus funcionários quando da execução dos serviços objeto deste Contrato;

9.1.23 Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN;

9.1.24 Prover e administrar, sob as suas expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos e mão de obra necessários à execução do objeto do presente Contrato, de acordo com as especificações técnicas, planilhas e projetos integrantes do edital da licitação;

9.1.25 Retirar, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após receber a notificação, todo o material rejeitado pela fiscalização, bem como, demolir e refazer, por sua conta, o serviço que não foi aceito pela CONTRATANTE;

9.1.26 Submeter à fiscalização da CONTRATANTE, no caso de absoluta impossibilidade de uso do material proposto, consulta sobre material similar que pretenda empregar na obra, juntamente com o laudo ou parecer técnico e levantamento de custos, para que seja analisado e decidido, não justificando, este procedimento, aumento de preços ou atraso no cumprimento dos prazos previstos no Contrato;

9.1.27 Providenciar às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados – com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART neste último caso, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições, obedecendo às normas brasileiras da ABNT (específica para cada ensaio), e as condições exigidas no Manual de Obras Públicas e Edificações – Práticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio), instituído pela Portaria nº 2.296/97, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

9.1.28 Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados;

9.1.29 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

9.1.30 Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo aos operários, mestres, engenheiros e demais funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;

9.1.31 Manter no local dos serviços, Engenheiro com formação profissional devidamente comprovada, registrado no CREA como um dos responsáveis pela obra, que assuma perante a FISCALIZAÇÃO, a responsabilidade pela mesma até o Recebimento Definitivo e com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

9.1.32 Substituir imediatamente o engenheiro responsável, o mestre, o operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionários, cuja permanência no serviço for julgada inconveniente pela FISCALIZAÇÃO, sem que se justifique, nesta situação, atrasos no cumprimento do prazo de execução;

9.1.33 Manter, no canteiro do serviço, um livro de ocorrências diárias, devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO, denominado LIVRO DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, onde serão registrados os fatos relativos à marcha dos serviços, inclusive as ordens, instruções e reclamações da FISCALIZAÇÃO e serão também anotados, os dias de trabalho computados e não computados na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, com a indicação detalhada dos motivos;

9.1.34 Apresentar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Obra;

9.1.35 Providenciar caçambas estacionárias para remoção de entulhos, devendo ser esvaziadas sempre que estiverem cheias;

9.1.36 Utilizar madeira industrializada na confecção das formas e escoras e andaimes metálicos;

9.1.37 Manter organizadas, sinalizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

9.1.38 Estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;

9.1.39 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;

9.1.40 Manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18;

9.1.41 Manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;

9.1.42 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

9.1.43 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

9.1.44 Responsabilizar-se durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, e responder por sua qualidade e segurança nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante;

9.1.45 Cumprir o cronograma físico-financeiro.

9.1.46 Encaminhar as planilhas orçamentárias, composições unitárias, composição do BDI e cronograma físico-financeiro em arquivo digital na extensão .xls (arquivo do Excel) para a contratante de forma a facilitar as conferências.

9.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

9.2.1 Definir o objeto do contrato, descrevendo especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pela Contratada dos serviços a realizar;

9.2.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Contrato;

9.2.3 Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos segundo as disposições do cronograma físico-financeiro.

9.2.4 Cumprir pontualmente todos os seus compromissos financeiros para com a CONTRATADA;

9.2.5 Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho;

9.2.6 Fiscalizar os serviços executados, verificando se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os projetos e detalhamentos fornecidos;

9.2.7 Comunicar à CONTRATADA as possíveis irregularidades detectadas na execução dos serviços ora contratados;

9.2.8 Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas no Edital e em legislação pertinente;

9.2.9 Adotar, em tempo hábil, as medidas convenientes quanto a decisões e providências que envolvam aplicação de sanções contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA comete infração administrativa, sujeitando-se às penalidades a seguir detalhadas, quando:

a)	 Se recusa, de forma injustificada, na qualidade de adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos pela Contratante;

b) Atrasa, de forma injustificada, a execução do contrato;

c) Incorre na inexecução total ou parcial do contrato;

d)	 Condenada definitivamente por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributo;

e) Incorre na prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

f)	 Demonstra não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados;

g)	 Descumpre cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos dentre outros requisitos que, de alguma forma, prejudique a execução do contrato e/ou traga prejuízo à contratante ou à Administração em geral.

10.2 	No caso de recusa injustificada, na qualidade de adjudicatário, em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos pela contratante, a CONTRATADA decai, nos termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93, do direito à contratação, incorrendo, conforme art. 85 da Lei nº 8.666/93, em descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, assim, às mesmas penalidades legalmente estabelecidas para o caso de inexecução total do contrato, previstas no item 10.4 e seus subitens de 10.4.1 a 10.4.6.

10.2.1 O disposto acima, conforme o parágrafo único, do art. 81, da Lei nº 8.666/93, não se aplica aos licitantes remanescentes, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

10.3 No caso de atraso injustificado na execução do contrato, será aplicada multa de mora à CONTRATADA, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, quando este não atentar para a notificação que previamente será feita pelo fiscal da obra, ou quando, independentemente de notificação, o atraso injustificado superar o prazo previsto no subitem 10.3.5.

10.3.1	 A notificação, por ofício ou correio eletrônico, será encaminhada à CONTRATADA a partir do 10º (décimo) dia de atraso injustificado, contado da data prevista para o início de etapa de obra ou serviço, conforme estabelecido em Ordem de serviço ou cronograma físico-financeiro, contando-se os dias consecutivamente.

10.3.2 	A notificação tem a finalidade de informar a CONTRATADA acerca do atraso, para que dê início à execução da etapa.

10.3.3 	Após notificada do atraso, a CONTRATADA tem 10 (dez) dias consecutivos para dar início à execução; não iniciando a execução nesse prazo, será aplicada multa de mora.

10.3.4 	A multa de mora será de 0,2% (dois décimos por cento) por cada dia de atraso injustificado, até o limite de 60 (sessenta) dias, devendo o percentual incidir sobre o valor da parcela inadimplida a que se refere à etapa de obra ou serviço.

10.3.5 	A CONTRATADA também será sancionado com multa de mora quando, independentemente da notificação mencionada acima, o atraso injustificado superar 30 (trinta) dias.

10.3.6 	Na hipótese prevista no subitem 10.3.5, o valor da multa de mora será de 0,2% (dois décimos por cento) por cada dia de atraso injustificado, até o limite de 60 (sessenta) dias, devendo o percentual incidir sobre o valor da parcela inadimplida a que se refere à etapa de obra ou serviço.

10.3.7 	A multa de mora será descontada da garantia do respectivo contratado; se, todavia, a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o Contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente conforme §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93.

10.3.8	 A multa de mora somente será aplicada após processo regular administrativo, no qual se dê a oportunidade à CONTRATADA de contradizer e se defender dos fatos, atos e documentos apresentados pela Contratante.

10.3.9 	A aplicação da multa de mora não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

10.3.10 	Aplicada a multa de mora no seu limite máximo, sem que a CONTRATADA demonstre, nos 15 (quinze) dias seguintes, qualquer intenção em iniciar a etapa de obra ou serviço, poderá a Contratante proceder à abertura de processo administrativo para aplicação das sanções, conforme o caso, por inexecução parcial ou total do contrato.

10.4 No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a contratante poderá aplicar à CONTRATADA, após devido processo administrativo, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação;

d) Impedimento de contratar com a Administração;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

10.4.1 A advertência, tanto no caso de inexecução parcial quanto total do contrato, poderá ser aplicada juntamente com a multa, facultando-se a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 87, inciso I e § 2º, da Lei nº  8.666/93.

10.4.2	 A multa compensatória no caso de inexecução parcial do contrato, conforme prevê o art. 87, II da Lei nº 8.666/93, será de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato; por sua vez, a multa compensatória no caso de inexecução total do contrato será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

10.4.2.1 	A multa será descontada da garantia do respectivo contratado; se, todavia, a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente conforme art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.

10.4.3	 A suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração, a ser aplicada tanto por inexecução total quanto parcial do contrato, será de até 2 (dois) anos, a critério da Contratante, podendo ser cumulada com a multa prevista acima, facultando-se a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 87, inciso III e § 2º, da Lei nº 8.666/93.

10.4.4 	A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, será aplicada tanto no caso de inexecução total quanto no caso de inexecução parcial do contrato, e seus efeitos perdurarão enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base subitem 10.4.4.

10.4.5	 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderá ser cumulada com a multa prevista acima, conforme art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

10.4.6	 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação, conforme art. 87, § 3º da Lei nº 8.666/93.

10.5 	No caso de condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributo, nos termos do art. 88, I, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA se sujeitará às mesmas sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e” do item 10.4 e respectivos subitens de 10.4.3 a 10.4.6, quais sejam: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, sem por óbvio, cumular com a pena de multa.

10.6 No caso de descumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, após devido processo administrativo, a Administração promoverá, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, à rescisão do contrato, aplicando as sanções cabíveis

10.7 	A autoridade competente, na aplicação das sanções acima, levará em consideração a gravidade da conduta, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, em estrita observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

10.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

10.9 O controle das infrações cometidas pela CONTRATADA será efetuado pela FISCALIZAÇÃO da contratante, que deverá elaborar despacho esclarecendo a situação da qual decorreu a infração, instruindo o devido processo de aplicação de penalidades.

10.10 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do(s) pagamento(s) a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente.

10.11 As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATADA, e, desde que formuladas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

10.11 As penalidades aqui previstas obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA

11.1 A fiscalização da execução dos serviços contratados será realizada por servidor designado através de Portaria do Reitor, cabendo àquele, o acompanhamento, controle, aceitação dos serviços e atesto das Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao especificado.

11.2 A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra, que será exercida no interesse exclusivo da Universidade, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

11.3 A presença da fiscalização durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços.

11.4 A fiscalização exigirá a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, que não corresponder à confiança, ou perturbar a ação da fiscalização, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação.

11.5 O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução de cada obra, será o Diário de Obras, onde tanto a CONTRATADA, quanto a fiscalização deverão lançar e anotar, tudo o que julgarem conveniente, visando à comprovação real do andamento das obras.

11.6 Tão logo sejam concluídos os serviços e certificada a sua correção pela FISCALIZAÇÃO, os mesmos serão recebidos nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, conforme especificado abaixo:

11.6.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado;

11.6.2 Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

11.6.3 Para que seja efetivado o recebimento especificado nos itens 11.6.1 e 11.6.2, será o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 	Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato:

12.1.1 Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

12.1.2 Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificação ou prazo;

12.1.3 A lentidão no cumprimento do Contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da prestação do serviço no prazo estipulado;

12.1.4 Atraso injustificado na execução dos serviços;

12.1.5 A paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à CONTRATANTE;

12.1.6 A subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do Contrato, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE;

12.1.7 O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE;

12.1.8 O cometimento reiterado de falhas anotadas em registro próprio pela CONTRATANTE;

12.1.9 A decretação de falência ou instalação de insolvência civil;

12.1.10 A dissolução da CONTRATADA ou falecimento do titular responsável por esta;

12.1.11 A alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa que venha a prejudicar a execução do contrato;

12.1.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato, devidamente justificadas, nos termos da lei;

12.1.13 A supressão, por parte da CONTRATANTE, do serviço acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), excetuando os casos em que a CONTRATADA formalizar interesse em continuar prestando os serviços;

12.1.14 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que normalizada a situação;

12.1.15 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de fornecimento efetuado, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que normalizada a situação;

12.1.16 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução deste Contrato.

12.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:

12.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, observado o disposto no artigo 109, inciso I, “e”, da Lei no 8.666/93;

12.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, formalizada a intenção com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja conveniência para a contratante;

12.2.3 Judicial, nos termos da legislação processual.

12.3 A rescisão promovida, nos termos da presente cláusula, não gera direito à indenização para a contratada, ressalvada determinação judicial em sentido contrário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1 Caberá à CONTRATANTE providenciar, às suas expensas, a publicação resumida do presente Contrato e seus aditamentos e apostilamentos na imprensa oficial, no prazo legal estabelecido na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a R$ X.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxx), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

14.1.2 O atraso superior a 30 (trinta dias) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.1.3 Caso o valor global da proposta da CONTRATADA seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666/1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

14.2 A critério da CONTRATADA, a garantia ocorrerá mediante uma das seguintes modalidades:

14.2.1 Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública federal (desde que tenham sido emitidos em prazo inferior a 20 (vinte) anos, exceto títulos da dívida agrária que não serão aceitos sob hipótese alguma);

14.2.2 Fiança bancária;

14.2.3 Seguro-garantia.

14.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

14.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

14.3.2 Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

14.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e

14.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 14.4, mencionados no art. 19, XIX, b da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica indicada pela Divisão de Contabilidade e Finanças da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, com correção monetária.

14.7 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.8 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.9 No caso de fiança bancária ou seguro-garantia, a garantia responderá pelos débitos trabalhistas durante a execução do contrato, sob pena de não ser admitida na contratação.

14.10 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

14.11 A Contratada poderá solicitar a substituição da modalidade de garantia, que será submetida à Divisão de Contratos para a devida autorização superior e providências complementares de sua competência.

14.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que for notificada.

14.13 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.14 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.15 Será considerada extinta a garantia:

14.15.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

14.15.2 No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

14.16 Nos casos de rescisão contratual, por culpa da Contratada, a garantia será executada em favor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

15.2 Conforme o art. 13, inciso II, do Decreto n° 7.983/2013, as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

15.3 A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços e obras objeto deste contrato.

15.3.1 A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.

15.3.2 Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

15.4 Para efeito deste Contrato, não será considerado como precedente, novação ou renúncia aos direitos que a Lei e o presente Contrato assegurem as partes, a tolerância quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 O foro para dirimir dúvidas e solucionar questões que não encontrem forma de resolução por acordo entre as partes será a Seção Judiciária Federal no Estado do Rio Grande do Norte - Subseção Judiciária de Mossoró, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma e, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, perante 02 (duas) testemunhas.

Mossoró/RN, XX de xxxxxxxxx de 2018.

| - CONTRATANTE - | - CONTRATADA - |
| --- | --- |
| _______________________________ José de Arimatea de Matos Reitor de UFERSA | ___________________________________ XXXXXX XXXXXX XXXXX Representante da Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

- TESTEMUNHAS -

_______________________________                   __________________________________

Nome: 						 Nome:

CPF:                                                                          CPF: